**Weekly Report**

**19/10/2022 – 25/10/2022**

Group ID: **12**

Project Name: Website Đăng Ký Học Phần

Prepared by: **Thái Mai Khánh Vy**

Team members:

20120239 – **Thái Mai Khánh Vy**

20120270 – **Cao Tấn Đức**

20120274 – **Nguyễn Linh Đăng Dương**

20120284 – **Lê Đức Hậu**

20120288 – **Nguyễn Trung Hiếu**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Đề xuất dự án | 18/10/2022 | Cả nhóm | 100% |
| 2 | Set up Tool (Trello + Slack) | 23/10/2022 | Hiếu | 100% |
| 3 | Set up Tool (Github) | 23/10/2022 | Đức | 100% |

# Issues and impacts:

1. Website còn đang khá mơ hồ do các thành viên chưa nhắm được khả năng thực hiệu được các chức năng của phần mềm
2. Cả nhóm chưa tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ lập trình Web nên cũng mất một khoảng thời gian để tìm hiểu

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Thực hiện PA01 | 30/10/2022 | Cả nhóm |
| 2 | Hoàn thiện ý tưởng đồ án | 31/10/2022 | Cả nhóm |