**Weekly Report**

**22/12/2022 –28/12/2022**

Group ID: **12**

Project Name: Website Đăng Ký Học Phần

Prepared by: **Thái Mai Khánh Vy**

Team members:

20120239 – **Thái Mai Khánh Vy**

20120270 – **Cao Tấn Đức**

20120274 – **Nguyễn Linh Đăng Dương**

20120284 – **Lê Đức Hậu**

20120288 – **Nguyễn Trung Hiếu**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | HLML – Register Page | 27/12/2022 | NLĐ.Dương | 100% |
| 2 | HTML – Result Page | 27/12/2022 | NLĐ.Dương | 100% |
| 3 | HTML – Course Page | 27/12/2022 | LĐ.Hậu | 100% |
| 4 | HTML – History Page | 27/12/2022 | LĐ.Hậu | 100% |
| 5 | HTML – Demand Page | 27/12/2022 | LĐ.Hậu | 100% |
| 6 | HTML - Exchange Page | 27/12/2022 | LĐ.Hậu | 100% |
| 7 | HTML - Result Exchange Page | 27/12/2022 | LĐ.Hậu | 100% |
| 8 | Đồng bộ HTML CSS | 25/12/2022 | NT.Hiếu | 100% |
| 9 | Chức năng hiển thị danh sách lớp mở | 27/12/2022 | CT.Đức | 90% |
| 10 | Chức năng đăng ký học phần | 27/12/2022 | NLĐ.Dương | 90% |
| 11 | Chức năng chuyển đổi giữa các trang | 27/12/2022 | TMK.Vy | 100% |

# Issues and impacts:

1. Đã thực hiện được các chức năng cơ bản để đăng ký học phần, tuy nhiên vẫn chưa lọc được theo năm học và học kỳ

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Chức năng xem thông tin cá nhân | 1/1/2023 | CT.Đức |
| 2 | Chức năng xem thời khóa biểu | 1/1/2023 | NT.Hiếu |
| 3 | Chức năng xem kết quả đăng ký | 1/1/2023 | NLĐ.Dương |
| 4 | Chức năng trao đổi học phần | 1/1/2023 | NT.Hiếu |
| 5 | PowerPoint Presentation | 5/1/2023 | TMK.Vy |