**Weekly Report**

**26/10/2022 – 2/11/2022**

Group ID: **12**

Project Name: Website Đăng Ký Học Phần

Prepared by: **Thái Mai Khánh Vy**

Team members:

20120239 – **Thái Mai Khánh Vy**

20120270 – **Cao Tấn Đức**

20120274 – **Nguyễn Linh Đăng Dương**

20120284 – **Lê Đức Hậu**

20120288 – **Nguyễn Trung Hiếu**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Software Development Plan | 30/10/2022 | Đức, Dương, Hiếu | 100% |
| 2 | Vision Document | 1/11/2022 | Hậu | 100% |
| 3 | Assigned Trello | 2/11/2022 | Vy | 100% |

# Issues and impacts:

1. Một số mục của Vission Document và Software Development Plan được hoàn thiện tuy chưa được chắc chắn thông tin trên có thực sự hợp lý hay không.

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Lên ý tưởng kiến trúc và cơ sở dữ liệu cho phần mềm | 12/11/2022 | Đức |
| 2 | Lên ý tưởng và mô phỏng giao diện cho phần mềm | 12/10/2022 | Vy |