**Weekly Report**

**03/11/2022 –09/11/2022**

Group ID: **12**

Project Name: Website Đăng Ký Học Phần

Prepared by: **Thái Mai Khánh Vy**

Team members:

20120239 – **Thái Mai Khánh Vy**

20120270 – **Cao Tấn Đức**

20120274 – **Nguyễn Linh Đăng Dương**

20120284 – **Lê Đức Hậu**

20120288 – **Nguyễn Trung Hiếu**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Use-case model | 9/11/2022 | Cả nhóm | 80% |
| 2 | Use-case specifications | 9/11/2022 | Đức, Hiếu, Dương | 60% |
| 3 | Detailed vision document | 14/11/2022 | Đức | 10% |
| 4 | Revised project plan | 14/11/2022 | Hậu | 10% |

# Issues and impacts:

1. Do PA02 được đăng lên trễ hơn so với dự tính nên nhóm không có được sự chuẩn bị tốt.
2. Use-case model và specifications còn thiếu sót một số chi tiết do thời gian làm gấp gáp trên lớp, sẽ được nhóm đầu tư kĩ hơn
3. Do nhóm chưa thật sự hiểu được thiếu sót trong project plan lắm nên vẫn chưa biết được nên cải thiện như thế nào.

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Use-case model | 14/11/2022 | Cả nhóm |
| 2 | Use-case specifications | 14/11/2022 | Đức, Hiếu, Dương |
| 3 | Detailed vision document | 14/11/2022 | Đức |
| 4 | Revised project plan | 14/11/2022 | Hậu |
| 5 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 27/11/2022 | Đức, Hậu, Dương |
| 6 | Thiết kế giao diện người dùng | 27/11/2022 | Vy, Hiếu |