**Weekly Report**

**10/11/2022 – 16/11/2022**

Group ID: **12**

Project Name: Website Đăng Ký Học Phần

Prepared by: **Thái Mai Khánh Vy**

Team members:

20120239 – **Thái Mai Khánh Vy**

20120270 – **Cao Tấn Đức**

20120274 – **Nguyễn Linh Đăng Dương**

20120284 – **Lê Đức Hậu**

20120288 – **Nguyễn Trung Hiếu**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Use-case model | 14/11/2022 | All members | 100% |
| 2 | Use-case specifications | 14/11/2022 | Đức, Hiếu, Dương | 95% |
| 3 | Detailed vision document | 14/11/2022 | Đức | 100% |
| 4 | Revised project plan | 14/11/2022 | Hậu | 90% |
| 5 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 27/11/2022 | Đức, Hậu, Dương | 10% |
| 6 | Thiết kế giao diện người dùng | 27/11/2022 | Vy, Hiếu | 15% |

# Issues and impacts:

1. Use-case model và specifications đã được nhóm thêm vào đầy đủ, những một số chức năng vẫn còn cần được xem xét lại tính hợp lý và khả thi.
2. Vision document và project plan đã được nhóm bổ sung theo nhận xét của GVTH, tuy nhiên nhóm vẫn chưa bổ sung hoàn thiện Project plan do vẫn chưa tìm được sai sót.

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Chuẩn bị PA3 |  | Cả nhóm |
| 5 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 27/11/2022 | Đức, Hậu, Dương |
| 6 | Thiết kế giao diện người dùng | 27/11/2022 | Vy, Hiếu |