**Weekly Report**

**17/11/2022 –23/11/2022**

Group ID: **12**

Project Name: Website Đăng Ký Học Phần

Prepared by: **Thái Mai Khánh Vy**

Team members:

20120239 – **Thái Mai Khánh Vy**

20120270 – **Cao Tấn Đức**

20120274 – **Nguyễn Linh Đăng Dương**

20120284 – **Lê Đức Hậu**

20120288 – **Nguyễn Trung Hiếu**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | SAD: Introduction | 30/11/2022 | NLD.Dương | 30% |
| 2 | SAD: Architectural Goals and Constraints | 30/11/2022 | CT.Đức | 30% |
| 3 | SAD: Logical View – Mô hình MVC | 30/11/2022 | CT.Đức | 20% |
| 4 | SAD: Logical View – Bảng thành phân | 30/11/2022 | NLD.Dương | 10% |
| 5 | SAD: Class Diagram – Database | 30/11/2022 | LĐ.Hậu | 30% |
| 6 | SAD: Class Diagram - Model | 30/11/2022 | LĐ.Hậu | 10% |
| 7 | SAD: Class Diagram – View | 30/11/2022 | NT.Hiếu | 30% |
| 8 | SAD: Class Diagram - Controller | 30/11/2022 | NT.Hiếu | 10% |
| 9 | Revise Use-case specification | 30/11/2022 | TMK.Vy | 30% |
| 10 | Thiết kế cơ sở dữ liệu – Thiết kế | 27/11/2022 | CT.Đức, NLĐ.Dương | 80% |
| 11 | Thiết kế cơ sở dữ liệu – Chèn data | 27/11/2022 | LĐ.Hậu | 100% |
| 12 | Thiết kế giao diện người dùng – Figma UI Prototype | 27/11/2022 | TMK.Vy | 80% |

# Issues and impacts:

1. PA02 vẫn chưa có nhận xét của GVTH nên nhóm chỉ thực hiện đọc lại Use-case specification để revised

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Revise Use-case specification | 30/11/2022 | TMK.Vy |
| 2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 27/11/2022 | LĐ.Hậu, CT.Đức, NLĐ.Dương |
| 3 | Thiết kế giao diện người dùng | 27/11/2022 | TMK.Vy |
| 4 | SAD: Introduction | 30/11/2022 | NLD.Dương |
| 5 | SAD: Architectural Goals and Constraints | 30/11/2022 | CT.Đức |
| 6 | SAD: Logical View – Mô hình MVC | 30/11/2022 | CT.Đức |
| 7 | SAD: Logical View – Bảng thành phân | 30/11/2022 | NLD.Dương |
| 8 | SAD: Class Diagram – Database | 30/11/2022 | LĐ.Hậu |
| 9 | SAD: Class Diagram - Model | 30/11/2022 | LĐ.Hậu |
| 8 | SAD: Class Diagram – View | 30/11/2022 | NT.Hiếu |
| 9 | SAD: Class Diagram - Controller | 30/11/2022 | NT.Hiếu |