**Weekly Report**

**24/11/2022 –30/11/2022**

Group ID: **12**

Project Name: Website Đăng Ký Học Phần

Prepared by: **Thái Mai Khánh Vy**

Team members:

20120239 – **Thái Mai Khánh Vy**

20120270 – **Cao Tấn Đức**

20120274 – **Nguyễn Linh Đăng Dương**

20120284 – **Lê Đức Hậu**

20120288 – **Nguyễn Trung Hiếu**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | SAD: Introduction | 30/11/2022 | NLD.Dương | 100% |
| 2 | SAD: Architectural Goals and Constraints | 30/11/2022 | CT.Đức | 100% |
| 3 | SAD: Logical View – Mô hình MVC | 30/11/2022 | CT.Đức | 100% |
| 4 | SAD: Logical View – Bảng thành phân | 30/11/2022 | NLD.Dương | 100% |
| 5 | SAD: Class Diagram – Database | 30/11/2022 | LĐ.Hậu | 100% |
| 6 | SAD: Class Diagram - Model | 30/11/2022 | LĐ.Hậu | 100% |
| 7 | SAD: Class Diagram – View | 30/11/2022 | NT.Hiếu | 100% |
| 8 | SAD: Class Diagram - Controller | 30/11/2022 | NT.Hiếu | 100% |
| 9 | Revise Use-case specification | 30/11/2022 | TMK.Vy | 100% |
| 10 | Thiết kế cơ sở dữ liệu – Thiết kế | 27/11/2022 | CT.Đức, NLĐ.Dương | 90% |
| 12 | Thiết kế giao diện người dùng – Figma UI Prototype | 27/11/2022 | TMK.Vy | 90% |
| 13 | Thiết kế dao diện người dùng – Export UI Prototype thành code | 01/12/2022 | NT.Hiếu | 50% |

# Issues and impacts:

1. Tiến độ nhóm còn chậm vì chưa thật sự bắt đầu vào implement mà chỉ mới ở bước chuẩn bị. Sẽ cố gắng nghiên cứu phần mềm chuyển đổi UI Prototype thành code để giảm bớt thời gian thực hiện.
2. Nhóm đánh giá rằng việc đăng ký học phần có khá nhiều vấn đề phức tạp xung quanh. Sẽ cố gắng liệt kê đầy đủ trong tài liệu nhưng không chắc chắn có thể hiện thực tất cả các chức năng

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu – Code các Procedure Function | 2/12/2022 | CT.Đức, NLĐ.Dương, LĐ.Hậu |
| 2 | Thiết kế dao diện người dùng – Export UI Prototype thành code | 2/12/2022 | NT.Hiếu |