**Weekly Report**

**1/12/2022 –7/12/2022**

Group ID: **12**

Project Name: Website Đăng Ký Học Phần

Prepared by: **Thái Mai Khánh Vy**

Team members:

20120239 – **Thái Mai Khánh Vy**

20120270 – **Cao Tấn Đức**

20120274 – **Nguyễn Linh Đăng Dương**

20120284 – **Lê Đức Hậu**

20120288 – **Nguyễn Trung Hiếu**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Revised SAD | 13/12/2022 | CT.Đức | 30% |
| 2 | SAD: Section 5 – User Client | 13/12/2022 | LĐ.Hậu | 20% |
| 3 | SAD: Section 5 – Database Sever | 13/12/2022 | LĐ.Hậu | 10% |
| 4 | SAD: Section 5 – Web Server | 13/12/2022 | NLĐ.Dương | 10% |
| 5 | SAD: Section 5 – Application Server | 13/12/2022 | NLĐ.Dương | 10% |
| 6 | SAD: Section 6 | 13/12/2022 | NT.Hiếu | 30% |
| 7 | UI Prototype | 13/12/2022 | TMK.Vy | 50% |
| 8 | Thiết kế cơ sở dữ liệu – Thiết kế | 02/12/2022 | CT.Đức, NLĐ.Dương | 100% |
| 9 | Thiết kế cơ sở dữ liệu – Code các Procedure Trigger | 2/12/2022 | CT.Đức, NLĐ.Dương, LĐ.Hậu | 100% |
| 10 | Thiết kế giao diện người dùng – Figma UI Prototype | 02/12/2022 | TMK.Vy | 100% |

# Issues and impacts:

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu gặp một ít trục trặc ở phần cài đặt các Procedure và Trigger nên Project Manager đã dời deadline lại 5 ngày để thành viên cải thiện
2. Giao diện Figma cũng đã được bổ sung phần giao diện dành cho Giáo Vụ. Tuy nhiên, nhóm chưa rõ một trang web đăng ký học phần được quản lý bởi giáo vụ trông sẽ ra sao nên không biết thiết kế đã phù hợp hay chưa

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Revised SAD | 13/12/2022 | CT.Đức |
| 2 | SAD: Section 5 – User Client | 13/12/2022 | LĐ.Hậu |
| 3 | SAD: Section 5 – Database Sever | 13/12/2022 | LĐ.Hậu |
| 4 | SAD: Section 5 – Web Server | 13/12/2022 | NLĐ.Dương |
| 5 | SAD: Section 5 – Application Server | 13/12/2022 | NLĐ.Dương |
| 6 | SAD: Section 6 | 13/12/2022 | NT.Hiếu |
| 7 | UI Prototype | 13/12/2022 | TMK.Vy |
| 8 | Implement Login Page | 17/12/2022 | CT.Đức |