**Weekly Report**

**8/12/2022 –14/12/2022**

Group ID: **12**

Project Name: Website Đăng Ký Học Phần

Prepared by: **Thái Mai Khánh Vy**

Team members:

20120239 – **Thái Mai Khánh Vy**

20120270 – **Cao Tấn Đức**

20120274 – **Nguyễn Linh Đăng Dương**

20120284 – **Lê Đức Hậu**

20120288 – **Nguyễn Trung Hiếu**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Revised SAD | 13/12/2022 | CT.Đức | 100% |
| 2 | SAD: Section 5 – User Client | 13/12/2022 | LĐ.Hậu | 100% |
| 3 | SAD: Section 5 – Database Sever | 13/12/2022 | LĐ.Hậu | 100% |
| 4 | SAD: Section 5 – Web Server | 13/12/2022 | NLĐ.Dương | 100% |
| 5 | SAD: Section 5 – Application Server | 13/12/2022 | NLĐ.Dương | 100% |
| 6 | SAD: Section 6 | 13/12/2022 | NT.Hiếu | 100% |
| 7 | UI Prototype | 13/12/2022 | TMK.Vy | 100% |
| 8 | Implement Login Page | 17/12/2022 | CT.Đức | 80% |

# Issues and impacts:

1. Đã thực hiện được code Đăng nhập nhưng chưa ghép được với giao diện thành công.
2. Export UI Prototype thành code gặp khá nhiều trục trặc do không được responsive. Nên nhóm quyết định chuyển sang implement trực tiếp.

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Implement Login Page | 2/12/2022 | CT.Đức |
| 2 | Implement UI | 17/12/2022 | TMK.Vy, NT.Hiếu |