**Weekly Report**

**15/12/2022 –21/12/2022**

Group ID: **12**

Project Name: Website Đăng Ký Học Phần

Prepared by: **Thái Mai Khánh Vy**

Team members:

20120239 – **Thái Mai Khánh Vy**

20120270 – **Cao Tấn Đức**

20120274 – **Nguyễn Linh Đăng Dương**

20120284 – **Lê Đức Hậu**

20120288 – **Nguyễn Trung Hiếu**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | HTML – Login Page | 20/12/2022 | TMK.Vy | 100% |
| 2 | HTML – Forget Password Page | 20/12/2022 | TMK.Vy | 100% |
| 3 | HTML – Landing Page | 20/12/2022 | TMK.Vy | 100% |
| 4 | HTML – Profile Page | 20/12/2022 | NT.Hiếu | 100% |
| 5 | HLML – Register Page | 20/12/2022 | NLĐ.Dương | 70% |
| 6 | HTML – Result Page | 20/12/2022 | NLĐ.Dương | 70% |
| 7 | HTML – Course Page | 20/12/2022 | LĐ.Hậu | 50% |
| 8 | HTML – History Page | 20/12/2022 | LĐ.Hậu | 50% |
| 9 | Chức năng đăng nhập | 20/12/2022 | CT.Đức | 100% |

# Issues and impacts:

1. Code HTML và CSS vẫn chưa có sự đồng bộ giữa các trang nên cần đồng bộ lại.

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | HLML – Register Page | 27/12/2022 | NLĐ.Dương |
| 2 | HTML – Result Page | 27/12/2022 | NLĐ.Dương |
| 3 | HTML – Course Page | 27/12/2022 | LĐ.Hậu |
| 4 | HTML – History Page | 27/12/2022 | LĐ.Hậu |
| 5 | HTML – Demand Page | 27/12/2022 | LĐ.Hậu |
| 6 | HTML - Exchange Page | 27/12/2022 | LĐ.Hậu |
| 7 | HTML - Result Exchange Page | 27/12/2022 | LĐ.Hậu |
| 8 | Đồng bộ HTML CSS | 25/12/2022 | NT.Hiếu |
| 9 | Chức năng hiển thị danh sách lớp mở | 27/12/2022 | CT.Đức |
| 10 | Chức năng đăng ký học phần | 27/12/2022 | NLĐ.Dương |
| 11 | Chức năng chuyển đổi giữa các trang | 27/12/2022 | TMK.Vy |